附件1

建设高标准湿地公园工作计划表

单位：万元、亩

| 序 号 | 建设 主体 | 名 称 | 级 别 | 建设 规模 （总面积） | 湿地面积 | 投资 规模 | 投资 比例 | 建设期限 | 类 型 | 用地性质 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翠亨新区 | 翠亨国家 湿地公园 （试点） | 国家级 | 9384 | 5901 | 12046 | 镇区 全额 | 2016-2018 | 滨海型 河流型 沼泽型 | 政府 园地耕地 |  |
| 2 | 南朗镇 | 崖口 湿地公园 | 省级 | 2000 | 846 | 3000 | 市镇5：5 | 2016-2019 | 滨海型 | 政府 农保 |  |
| 3 | 坦洲镇 | 金斗湾 湿地公园 | 省级 | 1300 | 772 | 4000 | 市镇5：5 | 2016-2019 | 滨江型 | 政府 滩涂 |  |
| 4 | 小榄镇 | 小榄菊花文化湿地公园 | 市级 | 300 | 60 | 500 | 市镇4：6 | 2015-2019 | 滨江型 | 政府 农保 |  |
| 5 | 古镇镇 | 古镇灯都生态 （湿地）公园 | 市级 | 800 | 300 | 18883 | 市镇4：6 | 2015-2016 | 生态型 | 政府 一般农田 | 2016年底前完成，按绿化建设投入5534万为补助计算基数 |
| 6 | 三角镇 | 金鲤湾生态 湿地公园 | 市级 | 300 | 300 | 800 | 市镇4：6 | 2016-2018 | 滨河型 | 政府 滩涂 |  |
| 7 | 阜沙镇 | 鸦雀尾 湿地公园 | 市级 | 1350 | 850 | 500 | 市镇4：6 | 2016-2019 | 滨河型 | 政府农保 已申请转指标200亩 |  |
| 8 | 民众镇 | 长堤 湿地公园 | 市级 | 328 | 100 | 1500 | 市镇4：6 | 2016-2019 | 滨河型 | 政府 滩涂 |  |
| 9 | 市住房城乡建设局 | 沙咀 湿地公园 | 市级 | 231 | 100 | 21080 | 市财政 全额 | 2016-2018 | 城市型 | 公共绿地 | 征地未完成 |
| 10 | 市住房城乡建设局 | 彩虹绿洲公园一期 | 市级 | 159.8 | 52 | 15000 | 市财政 全额 | 2014-2016 | 城市型 | 政府 公共绿地 | 2016年底前完成 |
| 11 | 神湾镇 | 竹排 湿地公园 | 市级 | 2450 | 1470 | 200 | 市镇4：6 | 2016-2019 | 滨江型 人工型 科普型 | 政府 一般农田滩涂 | 部分地块 租给村民 |
| 12 | 三角镇 | 鲤鱼山生态湿地公园 | 市级 （生态修复型） | 180 | 90 | 1250 | 市镇4：6 | 2016-2018 | 湖泊型 | 政府 一般农田 |  |
| 13 | 西区 | 六涌 休闲公园 | 市级 （生态修复型） | 50 | 42 | 300 | 市镇4：6 | 2016-2016 | 河涌型 | 河涌两边地未征 | 2016年底前完成 |
| 14 | 沙溪镇 | 滨河 生态公园 | 市级 （生态修复型） | 430 | 140 | 2500 | 市镇4：6 | 2016-2019 | 滨河型 | 政府 一般农田少量农保 |  |
| 15 | 板芙镇 | 滨江湿地 公园 | 市级 | 266 | 20 | 4300 | 二期 市镇4：6 | 2010-2013 2016-2019 | 滨江型 | 政府 公共绿地 | 一期4000万已完成，二期约300万 |
| 16 | 东凤镇 | 和穗湿地公园 | 市级 | 688.2 | 116 | 6440 | 二期 市镇4：6 | 2013-2014 2016-2018 | 滨河型 | 政府 公共绿地 | 一期5640万已完成，二期约800万 |
| 17 | 民众镇 | 浪网十灵湿地公园 | 市级 （生态修复型） | 67.5 | 15 | 3700 | 二期 市镇4：6 | 2013-2015 | 河涌型 | 政府 河涌 | 一期3200万已完成，二期约500万 |
| 18 | 东凤镇 | 莺歌咀水文湿地公园 | 市级 | 577.5 | 112 | 3228 | 镇区 全额 | 2013-2014 | 滨河型 | 政府 滩涂 | 已完成 主体建设 |
| 19 | 南头镇 | 水上运动 公园 | 市级 | 191.75 | 158 | 2225 | 镇区 全额 | 2013-2014 | 滨河型 | 政府 滩涂 | 已完成 主体建设 |
| 20 | 港口镇 | 中山湿地 公园 | 市级 | 80.25 | 7.68 | 2357 | 镇区 全额 | 2013-2015 | 人工型 | 政府 建设用地 | 已完成 主体建设 |

附件2

湿地公园建设资金奖补方案

一、市级财政配套项目

资金补贴分为4个档次。2015年底前已完成建设项目资金不纳入配套范围。

（一）市直部门负责项目。

项目范围：市住房城乡建设局负责建设的彩虹绿洲公园一期、沙咀湿地公园等2个湿地公园。

补贴标准：所需建设经费由市财政全额解决。

（二）功能类镇区负责建设项目。

项目范围：翠亨新区负责建设的1个国家级湿地公园。

补贴标准：市级财政不予配套，所需经费由翠亨新区自行解决。

（三）镇区负责建设的省级湿地公园项目。

项目范围：由南朗镇负责建设的崖口湿地公园，由坦洲镇负责建设金斗湾湿地公园等2个省级湿地公园。

补贴标准：按照市、镇5：5的比例予以分担。

（四）镇区负责建设的市级（含生态修复型）湿地公园项目。

项目范围：镇区建设的市级（含生态修复型）11个湿地公园。

补贴标准：按照市、镇4：6的比例予以分担。

三、市级财政奖励补贴项目

采取以奖励促进度的方式，由市级财政预留3000万元予以奖励，对推进力度大、进度快的项目按建设投资规模及完成时间予以分类奖补。

（一）在2018年6月前完成的项目。

项目范围：对镇区负责建设的省级、市级（含生态修复型）湿地公园项目（不含功能类镇区），在2018年6月之前（创建国家森林城市重要节点）完成建设任务的，经市级相关部门综合查验并报市湿地公园建设领导小组审核通过的。

补贴标准：市财政给予建设总资金15%奖励补贴。

（二）在2019年12月前完成的项目。

项目范围：对镇区负责建设的省级、市级（含生态修复型）湿地公园项目（不含功能类镇区），在2019年12月之前完成建设任务的，经市级相关部门综合查验并报市湿地公园建设领导小组审核通过的。

补贴标准：市财政给予建设总资金10%奖励补贴。