南区街道雷灿波、李倩敏“工改工”宗地项目

“三旧”改造方案

（享受我市优惠政策）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，中山市人民政府南区街道办事处拟对位于南区树涌村东北围的雷灿波、李倩敏旧厂房用地进行改造，由土地权利人雷灿波、李倩敏自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造项目位于南区树涌工业园，北至建南二路，南至建南一路，东至建南一路，西至汇贤二路，用地面积0.9999公顷（9999.4平方米，折合约15亩）。

（二）符合“三旧”相关政策情况

改造地块在现行土地利用总体规划中为非建设用地，但在我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模，符合《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知》（中府〔2022〕11号）第（一）条“对用地不符合现行土地利用总体规划但我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模的项目，改造方案经市土地管理委员会审议同意的，享受我市政策优惠”要求。经核查，用地面积0.9999公顷（9999.4平方米，折合约15亩）符合城市更新（“三旧”改造）要求，纳入享受我市政策优惠和本次改造范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为中府国用（2004）第260048号，为土地权利人雷灿波、李倩敏自2004年12月开始使用。

（四）土地现状情况

改造地块现有2栋建筑物，为雷灿波、李倩敏自2004年12月开始使用，无合法规划报建等手续，现有建筑面积6800平方米，现状容积率0.6，作工业用途所用。该地块目前已拆除建筑面积4000平方米，改造前年产值为1200万元，年税收为120万元。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造地块不符合现行土地利用总体规划，但在我市国土空间总体规划（2020-2035）中，属城镇建设用地0.9999公顷（9999.4平方米，折合约15亩），根据《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知（中府〔2022〕11号》第（一）条，对用地不符合现行土地利用总体规划但我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模的项目，改造方案经市土地管理委员会审议同意的，享受我市政策优惠。

改造地块未纳入现行《中山市“三旧”改造（城市更新）专项规划（2017-2020）》，但已纳入在编《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》旧厂房潜力资源和一般城市更新片区管理，根据《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知（中府〔2022〕11号》第（一）条，对用地纳入我市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）城市更新范围的，视同符合我市“三旧”改造专项规划。

改造地块符合经批复规划条件论证，依据《中山市南区街道工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕125号），一类工业用地0.8543公顷（8542.96平方米，折合约12.81亩），规划容积率1.0-4.0，建筑密度35-60%，绿地率10-15%，生产性建筑限高60米，配套建筑限高100米；城市道路用地0.1456公顷（1456.44平方米，折合约2.18亩）。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿

改造范围涉及“雷灿波、李倩敏”1个权利主体，南区街道办事处已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询涉及所有权利人改造意愿，经全部原权利人同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、规划条件论证管控要求实施建设。在经批复规划条件论证中属道路等公益性用地部分，日后属地政府按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

该改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由雷灿波、李倩敏作为改造主体实施全面改造。改造后将用于智能家居及科技制造产业，在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.8，总建筑面积不小于41974平方米（含不计容建筑面积2977平方米），其中新建建筑面积41974平方米（含不计容建筑面积2977平方米），不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市差别化环保准入促进区域发展实施细则》《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值将达到20400万元，年税收将达到1530万元。

- 资金筹措

由改造主体拟投入资金9500万元，其中自有资金2800万元，银行借贷6700万元等

- 开发时序

项目开发周期为3年，拟分2期开发。拟建建筑面积为41974平方米（含不计容建筑面积2977平方米），一期开发时间为2022年10月，拟投入资金5900万元，拟建建筑面积约为26415平方米（含不计容建筑面积1245平方米），主要实施生产厂房。二期开发时间为2024年1月，拟投入资金3600万元，拟建建筑面积约为15559平方米（含不计容建筑面积1731平方米），主要实施生产厂房。

七、实施监管

在项目实施监管协议中明确落实监管内容和责任。