板芙镇中山市香香食品有限公司项目

低效用地改造方案

根据现行控制性详细规划，板芙镇人民政府拟对位于中山市板芙镇金钟村的中山市香香食品有限公司低效工业用地进行改造，由中山市香香食品有限公司自行改造，采取全面改造的方式。改造方案如下：

- 改造地块基本情况

- 总体情况

- 改造项目地块位于中山市板芙镇工业大道12号，北至中山市健家建材有限公司，南至工业大道，东至中山市瑞佳木制品工程有限公司，西至中山市津元商贸有限公司，用地面积为0.7000公顷（7000平方米，折合10.5亩）。

- 标图入库情况

改造地块在中山市土地利用总体规划中为非建设用地，不符合省“三旧”改造标图入库的要求。

- 权属情况

- 改造项目全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，不动产权证号为粤（2020）中山市不动产权第0234324号，为土地权利人为中山市香香食品有限公司自2009年12月开始使用。

- 土地现状情况

改造项目现有2幢建筑物，为中山香香食品有限公司自2010年3月开始使用。现有2幢建筑物，均为钢筋混凝土结构，总建筑面积为4735.93平方米，现状容积率约为0.68，作工业厂房所用。其中有1幢建筑物共1235.93平方米已按规定办理规划报建等手续；有1幢建筑物共3500平方米无合法规划报建手续。该地块目前暂未拆除建筑，预计建筑物全部拆除。改造前年产值约为2301万元，租金收入108万元，年税收约为80万元。经研究，认定属于低效工业用地。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围内。

- 规划情况

- 改造地块符合国土空间总体规划、经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》更新范围。在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中项目用地范围均已落实建设用地规模；在《中山市板芙镇工业用地规划条件论证》（中府函（2022）237号）中，规划为二类工业用地0.6632公顷（6631.60平方米，折合9.95亩）；城镇道路用地0.0368公顷（368.40平方米，折合0.55亩）。其中规划二类工业用地容积率1.0-3.5，建筑密度35-60%，绿地率10-15%，建筑限高生产性建筑高度≤50米（特殊工艺除外，配套设施建筑高度≤100米）。

改造项目位于城镇开发边界内及工业用地保护线内，不涉及永久基本农田、生态保护红线、市域蓝线规划等管控要求。

- 改造意愿情况

改造范围涉及中山市香香食品有限公司一个权利人，中山市板芙镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况及标准等事项征询原权利人改造意愿，经同意，将涉及土地、房屋纳入改造范围。

- 改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》和经批复规划条件论证管控要求实施建设。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由中山市香香食品有限公司作为开发主体，实施全面改造。改造后将用于工业用途，引入食品智能制造产业，在符合详细规划的基础上，容积率不小于3.0，总建筑面积不少于21000平方米（无不计容建筑面积），均为新建建筑面积21000平方米。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后预计年产值达6300万元（不低于600万元/亩），年税收约315万元（不低于30万元/亩）。

- 资金筹措

改造项目拟由改造主体拟投入资金8000万元，资金筹措方式为自有资金与银行借贷结合。其中自有资金3000万元，银行借贷5000万元。

- 开发时序

项目开发周期2年，不分期开发建设。开发时间为2024年9月，拟投入资金8000万元，拟新建建筑面积不少于21000平方米，主要实施建设工业厂房。（具体建筑方案以报建方案为准）

- 实施监管

详细见板芙镇与改造主体签订的项目实施监管协议。