神湾镇张荣朝、张良芳 “工改工”宗地项目

低效工业用地改造方案

根据现行控制性详细规划，张荣朝、张良芳拟对位于中山市神湾镇外沙村光辉路3号的旧厂房用地进行局部改造，由张荣朝、张良芳自主改造，采取局部改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况。

改造地块位于中山市神湾镇外沙村光辉路3号，北至广东晟泰鸿智能包装有限公司用地，南至中山市中动科技有限公司用地，东至光辉路，西至外沙村农地，用地面积1.3333公顷（13333.30平方米，折合约20亩）。

（二）标图入库情况。

改造地块在中山市土地利用总体规划中为非建设用地，不符合省“三旧”改造标图入库的要求。

（三）权属情况。

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为中府国用（2014）第易3200241号，为土地权利人张荣朝、张良芳自2014年4月开始使用（2003年12月至2014年4月由上一手业主冯绍汉、冯绍清使用）。

（四）土地利用现状情况。

改造主体地块现有2栋建筑物，为张荣朝、张良芳自2014年4月开始使用。现有建筑面积10988.79平方米，现状容积率0.82，作工业厂房所用。其中1幢建筑物共9599.43平方米已按规定办理规划报建等手续，房地产权证号为粤房地权证中府字第0214032304号，另1幢建筑物共1389.3平方米无合法规划报建手续。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，计划2024年1月前拆除无合法规划报建手续建筑面积1389.36平方米。改造前年产值为500万元（约25万元/亩），年税收为15（约0.75万元/亩）万元。参照神湾镇镇域工业用地产出和税收平均值，经研究，认定该宗地属于低效工业用地。

该宗地不涉及到闲置、抵押、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况。

改造地块符合国土空间总体规划、控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中属城镇建设用地1.3333公顷（13333.30平方米，折合约20亩），属非建设用地0公顷（0平方米，折合约0亩）。在《中山市神湾镇外沙南片区控制性详细规划（2020）》（中府函〔2020〕377号）中，一类工业用地1.2383公顷（12383.37平方米，折合约18.5751亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35-60%，绿地率10-15%，建筑高度50米；公园绿地用地0.095公顷（950.08平方米，折合约1.4250亩）。

该宗地不涉及到永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及张荣朝、张良芳1个权利主体，神湾镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询涉及所有权利人改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在规划中属非建设用地部分，按照非建设用地进行管控。

改造项目拟采取权利人自主改造方式，由张荣朝、张良芳作为改造主体，实施局部改造。改造后将用于服装制造业，在符合详细规划的基础上，改造后容积率不少于2.13，总建筑面积不小于28396.82平方米，其中新建建筑面积不少于18797.39平方米，保留建筑面积9599.43平方米。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》等相关规定。改造后年产值将达到12000万元（约600万/亩），年税收将达到500万元（约25万/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金3760万元，其中自有资金0万元，合银行借贷3760万元。

- 开发时序

项目开发周期为2年，新建建筑拟分1期开发。开发时间为2024年3月，拟投入资金3760万元，新建建筑面积不少于18797.39平方米，保留原有合法房产证的厂房建筑面积9599.43平方米，主要实施建设工业厂房。（具体建筑方案以报建方案为准）

六、实施监管

改造主体应当按规定与神湾镇政府签订已拟定的项目实施监管协议，并按监管协议约定实施改造。