东凤镇何志锋、何志华“工改工”宗地项目“三旧”改造方案（草案）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划、经批复规划条件论证，东凤镇人民政府拟对位于中山市东凤镇同安村的何志锋、何志华旧厂房用地进行改造，由土地权利人何志锋、何志华自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于东凤镇同安村辖区内，北至厂区道路，南至内部路，东至同华路，西至厂房，用地面积0.3391公顷（3391平方米，折合约5.09亩）。

（二）标图入库情况

改造地块已标图入库，图斑编号44200064572，图斑面积0.3392公顷（3391.5平方米，折合约5.09亩），改造地块3391平方米均纳入标图入库范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，为协议出让取得。原土地权利人为中山市金田园林工具有限公司，自2008年开始使用。2011年土地权利人变更为何志锋、何志华，不动产权证号为中府国用(2011)第 0300044号。

（四）土地利用现状情况

改造地块“二调”及最新土地利用现状地类均为城乡建设用地0.3391公顷（3391平方米，折合约5.09亩）。改造范围不涉及整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。

改造范围内现有3栋建筑物，为何志锋、何志华自2011年开始使用。未办理规划报建等手续，现有建筑面积2595.98平方米，现状容积率0.77，作工业厂房所用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为65万元（折合12.77万元/亩），年税收为16万元（折合3.14万元/亩）。

改造地块未被认定为闲置，不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划、经批复规划条件论证，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。在国土空间总体规划中，属城乡建设用地0.3391公顷（3391平方米，折合约5.09亩）；在《中山市东凤镇工业用地规划条件论证》（中府函[2022]290号）中，属一类工业用地0.3244公顷（3244.23平方米，折合约4.87亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，产业用房建筑高度≤50米，配套设施建筑高度≤100米；在《东凤镇同乐工业园片区控制性详细规划》（中府办复[2012]93号）中，属一类工业用地0.05平方米，规划容积率0.8-2.5，建筑密度≥35%，绿地率15%-20%，产业用房建筑高度≤24米；属城市道路用地0.0147公顷（146.77平方米，折合约0.22亩）。

改造地块位于“三区三线”城镇开发边界内，符合工业用地保护线管控要求，且不涉及永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及何志锋、何志华1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、开发主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、经批复规划条件论证管控要求实施建设。在规划条件论证中属城市道路等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

该改造项目属于“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由何志锋、何志华作为改造主体，实施全面改造。改造后主要用于生产抽油烟机、家用电器、燃气灶等，在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.0，总建筑面积不小于6782平方米（不含不计容建筑面积）。项目不申请分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到2036万元(折合约400万元/亩)，年税收将达到101.8万元（折合约20万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金1100万元，其中自有资金600万元，银行借贷500万元。

五、开发时序

项目开发周期为2年，在2024年10月31日之前动工，在2026年10月30日之前竣工。拟投入资金约1100万元,拟建建筑面积不小于6782平方米，主要实施工业厂房建设。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。